相城区审计局工程审计流程图

项目抽签分配

项目立项

主审人员拟发通知书(三天前送达被审计单位)

核对（必需在审计局进行对帐，一般审计组长一起参与，原则建设单位必须一起参与 ）

再次核对

调整核对结果

存在争议

无争议

专职复核

出具审计报告征求意见书

主审人员资料符合性审查(如有问题,及时向组长反映)

编制审计实施方案

审计人员查看图纸、计算工程量、定价，并经审计组长联系后踏勘现场（必须两人以上同去，并做好取证）

出具初步审核结果

报科室、资料室登记

发送初步审核结果

核对后调整、签字、登记（协审单位出具咨询报告、派遣工程师出具初步审定报告）

专职复核工程师与审计工程师协调争议问题

定    案

拟审计报告及决定，科室审核

法制职能科室审理

及时整理项目资料。电子档案在一个月内、纸质档案在三个月内归档完毕。

科室审核、资料室登记

被审单位回复意见

发送征求意见稿

审计报告及决定发文审批